| BỘ QUỐC PHÒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN Số: 14/TTr-BQL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Giảng đường trung tâm khu A

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu thực tế và hiện trạng cơ sở vật chất của đơn vị;

Ban Quản lý dự án kính trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Giảng đường trung tâm khu A.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

3. Địa điểm thực hiện: Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.

4. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách quốc phòng thường xuyên năm 2026.

5. Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

6. Tổng mức dự toán đề nghị phê duyệt: 850.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Chi tiết các khoản mục chi phí được tổng hợp tại bảng dưới đây:

| STT | Nội dung chi phí / Hạng mục | Giá trị (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí lập nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư | 15.000.000 | Theo định mức BXD2 | Chi phí khảo sát xây dựng hiện trạng | 35.000.000 | Khảo sát thực địa3 | Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 120.000.000 | Thiết kế BVTC dự toán4 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 18.000.000 | Đơn vị độc lập5 | Chi phí thi công xây lắp sửa chữa | 610.000.000 | Xây trát, ốp lát, sơn bả6 | Chi phí quản lý dự án tư vấn khác | 22.000.000 | Nội bộ7 | Chi phí dự phòng | 30.000.000 | Khoảng 5% |

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và Điều 78 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

8. Đơn vị đề xuất chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Mai.

Kính trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định phê duyệt./.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Ban Giám hiệu (để b/c); - Phòng Đào tạo, Hậu cần; - Lưu: VT, BQLDA. | TRƯỞNG BAN Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng |
| --- | --- |